СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2021 года № 8/5-СД

О согласовании адресного перечня

дворовых территорий, подлежащих

благоустройству за счет средств

стимулирования управы района

Фили-Давыдково города Москвы

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП "О стимулировании управ района города Москвы" и на основании обращения главы управы района Фили-Давыдково Э.З. Нахаева от 31.08.2021 № ИСХ-2571/1-1 Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих  благоустройству за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 13 апреля 2021 года № 4/3-СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы».

3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

# 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального

округа Фили-Давыдково                                                             В.И. Адам

Приложение  к решению

Совета депутатов муниципального

округа Фили-Давыдково

от 07 сентября 2021 года № 8/5 -СД

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы

| № | Адрес объекта | Виды работ | Фактическая потребность | Примечание (обоснование изменения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Затраты (руб.) |  |
| Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий |
| 1 | ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 1 | Ремонт газонов | 654,00 | 271 557,90 |  |
|  |  | Устройство цветников |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 262,00 | 1 282 395,88 | Уменьшение фактической площади |
|  |  | Замена МАФ | 24,00 | 5 135 824,45 | Увеличение количества МАФ в связи с фактической потребностью |
|  |  | Реконструкция лестничных спусков | 8,60 | 45 089,98 | Фактическое уменьшение площади в ходе реализации запланированных работ |
|  |  | Реконструкция дорожно-тропиночной сети | 187,00 | 286 586,90 | Увеличение ширины ДТС |
|  |  | Устройство поручней | 4,00 | 19 200,00 | Потребность в устройстве поручня на лестничном спуске (просьба жителей в ходе реализации) |
|  |  | Устройство дорожного камня | 288,00 | 432 803,70 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня | 35,00 | 41 518,58 | Применялся только на лестничных спусках из брусчатки |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 7 514 977,39 |  |
| 2 | ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 2 | Ремонт газонов | 545,00 | 226 298,27 |  |
|  |  | Устройство цветников |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 623,00 | 3 049 361,24 | Отказ от реконструкции спортивной площадки |
|  |  | Замена МАФ | 23,00 | 7 764 285,40 | Увеличение МАФ в связи с фактической потребностью |
|  |  | Реконструкция лестничных спусков | 9,00 | 47 328,60 | Потребность в реконструкции (брусчатка), просьба жителей в ходе реализации |
|  |  | Реконструкция дорожно-тропиночной сети | 583,00 | 893 476,64 | Потребность в устройстве дополнительных дорожек на месте "натоптышей" в ходе реализации. |
|  |  | Устройство дорожного камня | 602,00 | 905 305,10 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня | 45,00 | 53 381,00 | Применялся только на лестничных спусках из брусчатки |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 12 939 436,25 |  |
| 3 | ул. Герасима Курина, д. 18 | Ремонт газонов | 711,00 | 295 225,81 |  |
|  |  | Устройство цветников |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Баннеры и ограждение | 240,00 | 284 999,04 | Уменьшение потребности |
|  |  | Укрывной материал для газона | 900,00 | 20 152,80 | Уменьшение потребности |
|  |  | Устройство дорожно-тропиночной сети АБП | 560,00 | 858 227,97 | Увеличение в связи с потребностью, возникшей в ходе реализации (просьба жителей) |
|  |  | Реконструкция дорожно-тропиночной сети | 84,20 | 211 331,53 | Отказ от реконструкции дорожки из брусчатки, ведущей от дома № 18 к дому № 22 по ул. Герасима Курина |
|  |  | Устройство брусчатки на зоне отдыха |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 169,00 | 842 436,92 | Уменьшение фактической площади в связи с технической невозможностью соблюсти размеры площадки по концепции |
|  |  | Замена МАФ | 24,00 | 4 099 992,86 | Уменьшение МАФ в связи с потребностью и перестановкой между адресами |
|  |  | Устройство контейнерной площадки | 1,00 | 380 000,00 | Ранее была ошибочно указана в другом адресе (ул. Герасима Курина, д. 22) |
|  |  | Устройство фонтана | 1,00 | 1 686 456,00 | Желание жителей (фонтан из натурального камня) |
|  |  | Устройство дорожного камня | 851,00 | 1 277 806,48 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня |  |  | Работы не выполнялись |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 9 956 629,41 |  |
| 4 | ул. Герасима Курина, д. 22 | Ремонт газонов | 711,00 | 295 225,81 |  |
|  |  | Устройство цветников |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Реконструкция дорожно-тропиночной сети (зона отдыха) | 85,50 | 214 605,52 | Отказ от реконструкции дорожки из брусчатки, ведущей от дома № 18 к дому № 22 по ул. Герасима Курина |
|  |  | Реконструкция лестничных спусков |  |  | Работы не выполнены в связи с отсутствием необходимости |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 187,70 | 967 603,17 | Уменьшение фактической площади в связи с технической невозможностью соблюсти размеры площадки по концепции |
|  |  | Устройство фонтана |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Устройство контейнерной площадки |  |  | Фактически контейнерная площадка размещена по адресу: Герасима Курина ул., д.18 |
|  |  | Замена МАФ | 22,00 | 4 196 635,86 | Уменьшение МАФ в связи с фактической потребностью |
|  |  | Устройство дорожного камня | 143,00 | 210 359,83 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня |  |  | Работы не выполнялись |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 5 884 430,19 |  |
| 5 | ул. Герасима Курина, д. 44 к.1 | Ремонт газонов | 500,00 | 207 613,11 | Работы не выполнялись |
|  |  | Восстановление газона на месте ДП и СП | 38,20 | 31 119,23 | Работы не выполнялись |
|  |  | Реконструкция дорожно-тропиночной сети | 9,00 | 13 792,96 | Корректировка объемов в связи с измением материала покрытия входных групп на площадку (вместо брусчатки - АБП) |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 203,00 | 993 612,12 | Работы не выполнялись |
|  |  | Реконструкция лесничных спусков |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Замена МАФ | 20,00 | 4 141 225,89 | Увеличение МАФ в связи с фактической потребностью |
|  |  | Устройство садового камня |  |  | Работы не выполнены в связи с отсутствием необходимости |
|  |  | Устройство дорожного камня | 83,00 | 124 409,79 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 5 511 773,10 |  |
| 6 | ул. Ватутина, д. 16, корп. 3 | Ремонт газонов | 300,00 | 124 567,87 |  |
|  |  | Устройство дорожек АБП | 9,70 | 12 648,04 |  |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 150,10 | 757 515,78 |  |
|  |  | Устройство дорожного камня | 63,10 | 94 260,68 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня |  |  | Работы не выполнены в связи с отсутствием необходимости |
|  |  | Замена МАФ | 13,00 | 2 501 296,69 | Уменьшение МАФ в связи с фактической потребностью |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 3 490 289,06 |  |
| 7 | ул. Малая Филевская 26 к.1 | Ремонт газонов | 575,00 | 238 755,02 |  |
|  |  | Восстановление газонов | 91,00 | 62 454,98 |  |
|  |  | Восстановление газона на месте ДП и СП | 22,80 | 18 573,80 |  |
|  |  | Устройство дорожно-тропиночной сети | 113,88 | 174 528,54 | Фактическая площадь меньше чем по концепции |
|  |  | Устройство дорожного камня | 280,00 | 421 733,06 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 388,07 | 1 899 479,41 |  |
|  |  | Устройство пандуса для МГН | 1,00 | 165 105,00 |  |
|  |  | Замена МАФ | 25,00 | 7 298 597,07 | Уменьшение МАФ в связи с фактической фактической |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 10 279 226,88 |  |
| 8 | Пинский проезд, д. 4; ул. Малая Филевская, д. 12 корп.1,3 | Ремонт газонов | 500,00 | 207 613,11 |  |
|  |  | Устройство цветников |  |  | Работы не выполнялись |
|  |  | Восстановление газона на месте ДП и СП | 192,60 | 156 899,55 |  |
|  |  | Устройство поручней | 4,00 | 19 200,00 | Потебность возникла в ходе реализации (лестница с торца дома МФ 12 к.1) |
|  |  | Устройство тротуаров из АБП | 30,60 | 46 895,75 | Одна из дорожек имеет АБП |
|  |  | Устройство тротуаров из брусчатки | 182,00 | 456 797,34 |  |
|  |  | Реконструкция лестничных спусков | 15,00 | 76 043,29 | Добавилась лестница с торца дома МФ 12 к.1 |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 349,40 | 1 710 187,46 |  |
|  |  | Замена МАФ | 40,00 | 12 127 975,79 | Уменьшение МАФ в связи с фактической потребностью |
|  |  | Устройство дорожного камня | 387,40 | 581 435,58 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня | 48,00 | 56 939,74 | Применялся только на лестничных спусках из брусчатки |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 15 439 987,61 |  |
| 9 | Минская ул. 13 к.2, 15 к.1; Филевская М. ул. 2 к.1 | Ремонт газонов | 500,00 | 207 613,11 |  |
|  |  | Реконструкция дорожно-тропиночной сети | 331,79 | 508 486,12 | Потребность возникла в ходе благоустройства (устройство ДТС в местах "протопа", реконструкция продольной дорожки) |
|  |  | Устройство покрытия на детской площадке | 384,97 | 1 884 305,44 |  |
|  |  | Замена МАФ | 35,00 | 7 736 038,72 | Увеличение МАФ в связи с фактической потребностью |
|  |  | Устройство дорожного камня | 510,00 | 764 267,92 | В связи с уменьшением объемов работ по устройству садового камня |
|  |  | Устройство садового камня |  |  | Работы не выполнялись |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 11 100 711,31 |  |
| Итого | 82 117 461,20 |  |
| Дополнительные мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий |
| 10 | Кастанаевская ул. 41 | Устройство лестничного спуска | 12,00 | 62 385,83 | Потребность возникла в ходе реализации (лестничный спуск со стороны ул. Кастанаевская) |
|  |  | Устройство садового камня | 45,00 | 53 381,00 |  |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 115 766,83 |  |
| 11 | Малая Филевская ул. 22 | Устройство лестничного спуска | 12,80 | 66 869,18 | Потребность возникла в ходе реализации (пандус со стороны пешеходного перехода на ул. Малая Филевская) |
|  |  | Устройство садового камня | 16,00 | 18 979,90 |  |
| Итого по объекту включая НДС 20% | 85 849,08 |  |
| Итого по району | 82 319 077,11 |  |